SECULLUM10 ENTERPRISE

PRD – Plano de Evolução em Etapas

Guia de Implementação para o Agente de IA

Versão 1.0  ·  Stack: Python / Flask / PostgreSQL / Redis / Bootstrap 5

# 1. Contexto e Objetivo

O secullum10 é hoje um conector e visualizador de dados do sistema Secullum (ponto eletrônico). Ele já possui autenticação na API, sincronização de funcionários e batidas, e exportação de espelho de ponto. O projeto RH2, por sua vez, é um motor de regras de negócio de RH (escalas, CLT, banco de horas, WhatsApp, marketplace).

Este PRD descreve a fusão dos dois sistemas em um único produto: a Plataforma de Gestão Operacional de RH Secullum10 Enterprise. O objetivo é que um agente de IA execute cada etapa de forma autônoma, recebendo um contexto claro e critérios de aceite objetivos.

| SECULLUM10 (atual) ✓ Autenticação API Secullum ✓ Sync funcionários e batidas ✓ Espelho de ponto + Export Excel ✓ Dashboard básico (Bootstrap 5) ✗ Sem regras CLT / escalas ✗ Sem banco de horas ✗ Sem comunicação WhatsApp | RH2 (a absorver) ✓ Escalas inteligentes + CLT ✓ Banco de horas em tempo real ✓ WhatsApp / Mega-API bot ✓ Marketplace de turnos ✓ Prontuário digital ✗ Depende de import manual ✗ Sem conexão real à API Secullum |
| --- | --- |

# 2. Arquitetura Técnica – Mudanças Obrigatórias

Antes de implementar qualquer funcionalidade nova, o agente DEVE realizar o upgrade de infraestrutura descrito abaixo. Sem essa fundação, as etapas seguintes não funcionarão.

## 2.1 Banco de Dados

- Migrar de SQLite para PostgreSQL 15+

- Motivo: suporte a JSONB, concorrência de webhooks e schemas do RH2

- Manter backup do secullum.db antes de migrar

- Executar schema.sql do RH2 como base

- Adicionar colunas: secullum_id VARCHAR(50) e fonte_dados VARCHAR(50) na tabela registros_ponto

## 2.2 Estrutura de Pastas (Refatoração)

Abandonar o app.py monolítico e adotar padrão MVC com blueprints:

| secullum10/app.py | Entry point limpo (registra blueprints) |
| --- | --- |
| secullum10/config.py | Variáveis de ambiente e configurações |
| secullum10/secullum_api.py | Cliente de integração (mantido e evoluído) |
| secullum10/extensions.py | DB, Mail, Celery, Redis |
| blueprints/dashboard.py | Visualização atual (já existe, refatorar) |
| blueprints/escalas.py | Novo – motor de escalas do RH2 |
| blueprints/whatsapp.py | Novo – webhooks e bot |
| blueprints/financeiro.py | Novo – banco de horas e folha |
| blueprints/api_sync.py | Rotas de sincronização Secullum |
| services/motor_clt.py | Validação CLT (portado do RH2) |
| services/sync_service.py | ETL Secullum → PostgreSQL |
| services/whatsapp_bot.py | Lógica Mega-API |

## 2.3 Filas e Jobs

- Implementar Redis + Celery para processamento assíncrono

- Job a cada 15 min para sync da API Secullum (substituir cache em memória)

- Fila para processamento de webhooks WhatsApp

- Cálculos pesados de banco de horas em background

# 3. Etapas de Implementação

Cada etapa é autocontida e deve ser entregue com testes funcionais antes de avançar para a próxima. O agente deve considerar cada ETAPA como um prompt/sessão separada.

## ETAPA 1 – Fundação e Infraestrutura (Semanas 1–2)

Objetivo: Transformar o secullum10 de SQLite/monolítico para PostgreSQL/blueprints, mantendo toda funcionalidade atual funcionando.

| FASE 1: Fundação e Infraestrutura · Semanas 1–2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| → | Instalar e configurar PostgreSQL 15 | Local + variável DATABASE_URL no .env |
| → | Criar schema PostgreSQL unificado | Fundir models.py atual + schema.sql do RH2 |
| → | Script de migração SQLite → PostgreSQL | migrate_db.py adaptado para pg |
| → | Refatorar app.py em blueprints | dashboard, funcionarios, espelho, relatorios |
| → | Implementar extensions.py | db, celery, redis configurados |
| → | Configurar Celery + Redis | Job de sync a cada 15 min substituindo cache |
| → | Sistema de Login com níveis de acesso | Gestor vs Professor (recurso do RH2) |
| → | Validar que sync Secullum ainda funciona | /api/sync e /api/sync-batidas OK |

### Requisitos Funcionais – Etapa 1

| ID | Requisito | Descrição / Critério de Aceite |
| --- | --- | --- |
| RF1.1 | PostgreSQL Ativo | DATABASE_URL configurado; db.create_all() sem erros; tabelas criadas com schema unificado |
| RF1.2 | Migração de dados | Funcionários e batidas do SQLite migrados para PostgreSQL sem perda de dados |
| RF1.3 | Blueprints | Rotas /, /funcionarios, /espelho, /relatorios funcionando via blueprints registrados no app.py |
| RF1.4 | Job de Sync | Celery beat rodando job sync_secullum a cada 15 min; logs visíveis |
| RF1.5 | Login/Logout | Rota /login com form email+senha; sessão com nivel_acesso (gestor/professor); /logout limpa sessão |
| RF1.6 | Proteção de rotas | @login_required em todas as rotas exceto /login; redirecionamento correto |

## ETAPA 2 – Gestão de Escalas e Validação CLT (Semanas 3–5)

Objetivo: Implementar o motor de escalas do RH2 integrado aos dados reais da Secullum, com validação automática das regras da CLT.

| FASE 2: Escalas e Compliance CLT · Semanas 3–5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| → | Criar tabelas turnos e alocacoes_diarias | Schema do RH2, migrar para PostgreSQL |
| → | Blueprint escalas.py com CRUD de turnos | Criar, editar, excluir escalas |
| → | Interface Drag & Drop de alocação | FullCalendar.js ou similar no frontend |
| → | Portar validador_clt.py do RH2 | Intrajornada, Interjornada (11h), DSR |
| → | Hook: validar ao salvar escala | Retornar erros CLT antes de persistir |
| → | Cruzamento Previsto x Realizado | Alocacao existe + sem batida Secullum = alerta |
| → | Dashboard: card Ausências em Tempo Real | Atualizado pelo job Celery |
| → | Relatório de conformidade CLT | Export Excel com infrações detectadas |

### Requisitos Funcionais – Etapa 2

| ID | Requisito | Descrição / Critério de Aceite |
| --- | --- | --- |
| RF2.1 | CRUD Escalas | Gestor cria turno com nome, hora_inicio, hora_fim, dias_semana; persiste em PostgreSQL |
| RF2.2 | Alocação de Funcionário | Gestor aloca funcionário a turno em data específica via /escalas/alocar |
| RF2.3 | Validação CLT | Ao salvar alocação, sistema verifica: intrajornada ≥ 1h (jornada >6h), interjornada ≥ 11h, máx 44h/semana |
| RF2.4 | Alerta de Infração | Se validação falhar, retornar JSON {error: 'INTERJORNADA', message: '...', horas_encontradas: X} e não salvar |
| RF2.5 | Cruzamento Previsto x Real | Endpoint /escalas/divergencias retorna lista de funcionários com alocacao_diaria mas sem batida no dia |
| RF2.6 | Dashboard Atualizado | Card Ausências mostra count de divergencias do dia atual, atualizado a cada refresh |

## ETAPA 3 – Banco de Horas e Dashboard Financeiro (Semana 6)

Objetivo: Portar o motor de cálculo de banco de horas do RH2, alimentado pelas batidas reais da Secullum.

| FASE 3: Banco de Horas e Financeiro · Semana 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| → | Portar banco_horas_service.py do RH2 | Cálculo de saldo crédito/débito diário |
| → | Tela /banco-horas por funcionário | Histórico de saldo, crédito, débito |
| → | Configuração de regras no painel | Data fechamento, limite horas extras diárias |
| → | Alertas de vencimento de horas | Horas a vencer em X dias – notificação visual |
| → | Dashboard Financeiro /financeiro | Estimativa custo folha baseada em batidas reais |
| → | Simulador: impacto de alterar escala | Preview financeiro antes de salvar mudança |

### Requisitos Funcionais – Etapa 3

| ID | Requisito | Descrição / Critério de Aceite |
| --- | --- | --- |
| RF3.1 | Cálculo de Saldo | Para cada funcionário, calcular horas_trabalhadas vs horas_previstas_escala por dia; saldo = diferença acumulada |
| RF3.2 | Tela Banco de Horas | /banco-horas exibe tabela: data, previsto, realizado, saldo_dia, saldo_acumulado por funcionário |
| RF3.3 | Config de Regras | /config/banco-horas permite definir: data_fechamento (int 1-31), limite_he_diario (float horas) |
| RF3.4 | Alerta Vencimento | Badge no sidebar quando há horas a vencer em <= 30 dias; listagem em /banco-horas/alertas |
| RF3.5 | Dashboard Financeiro | /financeiro exibe: total horas extras mês, estimativa custo (horas * valor_hora configurável), comparativo meses |
| RF3.6 | Simulador | Ao alterar escala, modal exibe diferença de custo estimado antes de confirmar salvar |

## ETAPA 4 – Comunicação via WhatsApp / Mega-API (Semanas 7–8)

Objetivo: Integrar o bot WhatsApp do RH2 ao secullum10, disparando alertas automáticos baseados nos dados reais da Secullum.

| FASE 4: Comunicação WhatsApp · Semanas 7–8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| → | Integrar Mega-API (credenciais no .env) | MEGAAPI_TOKEN, MEGAAPI_INSTANCE |
| → | Endpoint POST /webhook/whatsapp | Recebe mensagens; processa e responde |
| → | Bot de ausência automático | Sem batida + escala prevista -> mensagem auto |
| → | Transcrição de áudio de resposta | Whisper API ou Mega-API transcribe |
| → | Notificação ao gestor | Encaminha resposta do professor ao gestor |
| → | Botão Enviar Espelho no painel | PDF do espelho de ponto via WhatsApp |
| → | Confirmação de presença (Check-in prévio) | Lembrete 1h antes do turno |
| → | Histórico de mensagens no perfil | Log de WhatsApps enviados/recebidos |

### Requisitos Funcionais – Etapa 4

| ID | Requisito | Descrição / Critério de Aceite |
| --- | --- | --- |
| RF4.1 | Webhook Handler | POST /webhook/whatsapp valida HMAC-SHA256 do payload Mega-API; retorna 200 em < 2s; processa em fila Celery |
| RF4.2 | Bot de Ausência | Job Celery às 09:00 verifica funcionários com escala hoje e sem batida; envia WhatsApp: 'Você não registrou ponto. Aconteceu algo?' |
| RF4.3 | Processamento de Resposta | Resposta de texto ou áudio do funcionário é transcrita e salva em ocorrencias; gestor é notificado via WhatsApp |
| RF4.4 | Envio de Espelho | Botão em /espelho gera PDF (WeasyPrint ou ReportLab) e envia para celular do funcionário via Mega-API |
| RF4.5 | Check-in Prévio | 1h antes do turno, funcionário recebe mensagem com link de confirmação; resposta 'SIM' registra pre-checkin em alocacoes_diarias |
| RF4.6 | Log de Mensagens | Tabela whatsapp_logs com: funcionario_id, tipo (saida/entrada), mensagem, status, timestamp |

## ETAPA 5 – Marketplace de Turnos e Módulos Avançados (Semana 9+)

Objetivo: Implementar os módulos satélites do RH2 – marketplace de turnos vagos, prontuário digital e ranking de assiduidade.

| FASE 5: Marketplace e Módulos Avançados · Semana 9+ |  |  |
| --- | --- | --- |
| → | Tabela marketplace_turnos | status, gestor_id, descricao, valor_hora |
| → | Mural de vagas /marketplace | Professores veem e se candidatam a bicos |
| → | Algoritmo de matching e aprovação | Gestor aprova; sistema aloca automaticamente |
| → | Prontuário Digital /prontuario | Upload de ASO, cursos, documentos por funcionário |
| → | Alerta de documentos vencendo | Badge + e-mail quando doc vence em 30 dias |
| → | Score de Pontualidade | Calculado das batidas Secullum; visível no perfil |
| → | QR Code Feedback do Aluno | Gera QR por aula; feedback vai para perfil do prof |
| → | Relatórios analíticos avançados | Comparativos mensais, heat maps de assiduidade |

### Requisitos Funcionais – Etapa 5

| ID | Requisito | Descrição / Critério de Aceite |
| --- | --- | --- |
| RF5.1 | Marketplace CRUD | Gestor cria turno vago com data, horario, valor; Professor vê lista e clica Candidatar; status: aberto/candidatura/aprovado |
| RF5.2 | Matching Algorithm | Ao aprovar candidatura, sistema verifica conflitos de escala e regras CLT automaticamente antes de confirmar |
| RF5.3 | Prontuário | /prontuario/<id> exibe documentos do funcionário com data_vencimento; upload aceita PDF/JPG ≤ 10MB |
| RF5.4 | Alerta Documentos | Job diário lista documentos com vencimento ≤ 30 dias; envia e-mail ao RH e badge no sidebar |
| RF5.5 | Score Pontualidade | Formula: (dias_com_batida_no_horario / dias_com_escala) * 100; visível em /funcionarios e perfil |
| RF5.6 | QR Code Feedback | GET /qrcode/<alocacao_id> gera QR que abre form de feedback; dados salvos em tabela feedbacks_aula |

# 4. Schema de Banco de Dados – Tabelas Novas

Abaixo as tabelas que devem ser adicionadas ao schema PostgreSQL além das já existentes (funcionarios, batidas, configuracoes).

Tabela: turnos

id SERIAL PK

nome VARCHAR(100)

hora_inicio TIME

hora_fim TIME

dias_semana INTEGER[]

criado_em TIMESTAMP

Tabela: alocacoes_diarias

id SERIAL PK

funcionario_id VARCHAR(50) FK

turno_id INTEGER FK

data DATE

pre_checkin BOOLEAN

criado_em TIMESTAMP

Tabela: banco_horas_saldo

id SERIAL PK

funcionario_id VARCHAR(50) FK

data DATE

horas_previstas NUMERIC(5,2)

horas_realizadas NUMERIC(5,2)

saldo_dia NUMERIC(5,2)

saldo_acumulado NUMERIC(6,2)

Tabela: marketplace_turnos

id SERIAL PK

gestor_id INTEGER FK

titulo VARCHAR(200)

data DATE

turno_id INTEGER FK

valor_hora NUMERIC(8,2)

status VARCHAR(20)

Tabela: candidaturas

id SERIAL PK

marketplace_id INTEGER FK

funcionario_id VARCHAR(50) FK

status VARCHAR(20)

criado_em TIMESTAMP

Tabela: whatsapp_logs

id SERIAL PK

funcionario_id VARCHAR(50) FK

tipo VARCHAR(50)

mensagem TEXT

status VARCHAR(20)

criado_em TIMESTAMP

Tabela: prontuario_docs

id SERIAL PK

funcionario_id VARCHAR(50) FK

tipo VARCHAR(100)

arquivo_path TEXT

data_vencimento DATE

criado_em TIMESTAMP

Tabela: feedbacks_aula

id SERIAL PK

alocacao_id INTEGER FK

nota INTEGER (1-5)

comentario TEXT

criado_em TIMESTAMP

# 5. Instruções para o Agente de IA

Use estas instruções como prompt de contexto ao iniciar cada etapa:

## 5.1 Regras Gerais

- Sempre manter o arquivo secullum_api.py intacto – ele é o ativo mais valioso do projeto

- Nunca remover rotas existentes sem implementar equivalente no blueprint correspondente

- Testar cada RF antes de marcar etapa como concluída

- Usar variáveis de ambiente (.env) para TODAS as credenciais – nunca hardcode

- Commits pequenos e descritivos por funcionalidade entregue

## 5.2 Credenciais Disponíveis (já no .env)

- SECULLUM_EMAIL / SECULLUM_PASSWORD / SECULLUM_BANCO – API do Ponto Secullum

- FLASK_APP=app.py / SECRET_KEY – Configurações Flask

- Adicionar: DATABASE_URL, REDIS_URL, MEGAAPI_TOKEN, MEGAAPI_INSTANCE

## 5.3 Critério de Aceite Global

- Zero erros 500 nas rotas existentes após cada etapa

- flask db upgrade rodando sem erros

- celery worker -A app.celery logy sem erros de import

- Todas as rotas protegidas redirecionam para /login quando não autenticado

## 5.4 Ordem Estrita de Execução

- ETAPA 1 (Fundação) – OBRIGATÓRIA antes de qualquer outra

- ETAPA 2 (Escalas) – depende do PostgreSQL e blueprints da Etapa 1

- ETAPA 3 (Banco de Horas) – depende das tabelas de alocação da Etapa 2

- ETAPA 4 (WhatsApp) – pode rodar em paralelo com Etapa 3

- ETAPA 5 (Marketplace) – somente após Etapas 1–4 completas

## 5.5 Prompt Padrão para Iniciar Cada Etapa

Você é um dev Python/Flask sênior. Vou te passar o código atual do projeto secullum10 e você deve implementar a [ETAPA X] conforme o PRD. Contexto do projeto: [colar app.py, models.py, secullum_api.py] PRD da etapa: [colar seção correspondente deste documento] Entregue: 1) arquivos modificados/criados 2) script SQL se necessário 3) instruções de execução

Secullum10 Enterprise PRD v1.0  ·  Banco: 73365  ·  Empresa: Escola Canadense SJP